RIDEFRIEND

Guia Completo de Prompts de Desenvolvimento

Claude.ai · VSCode · React Native · Supabase · Hostinger

11 Prompts · 16 Dias · App Completa

| Stack Principal | React Native + Expo + TypeScript |
| --- | --- |
| Base de Dados | Supabase (PostgreSQL + Realtime) |
| Hosting | Hostinger VPS + Nginx + PM2 |
| Auth | OTP SMS · AfricasTalking · Angola |
| Mercado | Luanda · Angola · Lusofonia |
| Versão do Guia | 1.0 · 2025 |

# Como Usar Este Guia

Abre https://claude.ai → Cria um Projecto chamado 'RideFriend Dev' → Cola o Prompt 0 nas Instruções do Projecto → Usa os prompts P1–P11 em sessões separadas, pela ordem indicada. O Claude mantém o contexto do projecto entre sessões.

| Nº | Prompt | Entrega | Período |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Contexto Base | Instruções do Projecto Claude | Antes de tudo |
| P1 | Setup Inicial | package.json, tsconfig, theme, types, stores | Semana 1, Dia 1-2 |
| P2 | Base de Dados | SQL completo Supabase: tabelas, RLS, funções geo | Semana 1, Dia 2-3 |
| P3 | Autenticação | OTP SMS, ecrãs de login, onboarding | Semana 2, Dia 1-2 |
| P4 | Localização | GPS realtime, Haversine, Supabase Realtime | Semana 2, Dia 3-5 |
| P5 | Ecrã Passageiro | HomeScreen, DriverCard, AlertButton, BottomSheet | Semana 3, Dia 1-3 |
| P6 | Ecrã Motorista | DriverHome, RouteInput, detecção passageiros rota | Semana 3, Dia 4-5 |
| P7 | Mapa | MapScreen com marcadores animados em tempo real | Semana 4, Dia 1-2 |
| P8 | Notificações+SOS | Push notifications, SOSButton, EmergencyContact | Semana 4, Dia 3-5 |
| P9 | Backend+Deploy | Node.js API, Nginx, PM2, scripts Hostinger VPS | Semana 5 |
| P10 | Rede+Perfil | NetworkScreen, ProfileScreen, Ratings, Settings | Semana 6 |
| P11 | Testes+Beta | Jest, Supertest, Seed Luanda, docs SETUP+API | Semana 7 |

| P0 | CONTEXTO BASE DO PROJECTO | Instruções do Projecto |
| --- | --- | --- |

Colar este texto na caixa 'Instruções do Projecto' no painel lateral do Claude Project — não numa mensagem normal. Fica activo em todas as sessões do projecto.

PROMPT 0 — colar em: Claude.ai → Project → Instruções do Projecto

És o arquitecto de software principal do projecto RideFriend.

Lembra este contexto em todas as sessões deste projecto.

PRODUTO

RideFriend é uma app móvel (iOS + Android) que conecta passageiros com

motoristas da sua rede de confiança — família, amigos, colegas, vizinhos.

Não é um serviço pago. É coordenação de boleias entre conhecidos.

Mercado: Angola (Luanda). Idioma: Português de Portugal.

STACK DEFINITIVA

Frontend : React Native 0.74 + Expo SDK 51 + TypeScript (strict)

Navegação: React Navigation 6 (Bottom Tabs + Stack)

Estado : Zustand

DB : Supabase (PostgreSQL + PostGIS + Realtime)

Auth : Supabase Auth + OTP SMS via AfricasTalking

Mapas : react-native-maps + OpenStreetMap (tiles gratuitos)

Push : Expo Notifications + FCM + APNs

Backend : Node.js 20 + Express + TypeScript + Prisma

Hosting : Hostinger VPS KVM2 Ubuntu 22.04 + Nginx + PM2

PALETA DE CORES (obrigatória em todo o código)

Navy : #0D1F38 Amber : #D97706

Verde : #10B981 Vermelho (SOS): #EF4444

Surface : #F2F5FB Texto : #0D1F38

CONVENÇÕES

- Comentários em código: Português de Portugal

- Variáveis/funções: camelCase inglês

- Componentes: PascalCase

- Sempre TypeScript tipado — evitar 'any'

- Erros e mensagens ao utilizador: sempre em Português

- Cada ficheiro: comentário topo com // Ficheiro: X ¦ Função: Y

- Usar async/await (não .then().catch())

SCHEMA SUPABASE (7 tabelas)

users, contacts, locations, rides, ratings, notifications, sos_events

(schema completo nos prompts de desenvolvimento)

REGRAS DE CÓDIGO

1. Código completo e funcional — sem TODOs ou placeholders

2. Cada ficheiro copiável directamente para o projecto

3. Incluir sempre todos os imports no topo

4. Com cada componente, gerar os seus TypeScript types

5. Indicar sempre os próximos ficheiros a criar

| P1 | SETUP INICIAL DO PROJECTO | Semana 1 · Dia 1-2 |
| --- | --- | --- |

Copia e cola este prompt no teu Projecto Claude. Gera a estrutura completa do projecto React Native.

PROMPT 1 — Setup Inicial · Cole no Claude Project

Cria a estrutura base completa do projecto RideFriend.

Gera os seguintes ficheiros prontos a usar:

1. package.json

- expo@51, react-native@0.74, typescript

- @react-navigation/native, @react-navigation/bottom-tabs,

@react-navigation/stack, react-native-screens,

react-native-safe-area-context

- @supabase/supabase-js, react-native-maps, expo-location

- expo-notifications, expo-secure-store, zustand

- react-native-mmkv, @tanstack/react-query

- react-native-gesture-handler, react-native-reanimated

- expo-image-picker, react-native-phone-number-input

2. tsconfig.json — strict mode + path aliases:

@components, @hooks, @services, @store, @types, @utils, @constants

3. src/constants/theme.ts

- Cores: navy #0D1F38, amber #D97706, green #10B981, red #EF4444

surface #F2F5FB, text #0D1F38, text2 #4B5775, border #E2E8F2

- Tipografia: xs:11, sm:13, md:15, lg:17, xl:20, xxl:24, xxxl:30

- Spacing: xs:4, sm:8, md:12, lg:16, xl:24, xxl:32

- Radius: sm:8, md:14, lg:20, xl:28, full:999

- Sombras: light, medium, heavy

4. src/types/index.ts

- Interfaces: User, Contact, Location, Ride, Rating, Notification

- Types: RideStatus, ContactGroup, LocationMode

- Interfaces derivadas: NearbyDriver, NearbyPassenger

5. src/services/supabase.ts

- Cliente com variáveis de ambiente EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL/KEY

- Helpers: getSession(), getUser()

6. src/store/authStore.ts (Zustand)

- Estado: user, session, isLoading, isAuthenticated

- Persistência com expo-secure-store

7. src/store/locationStore.ts (Zustand)

- Estado: myLocation, nearbyDrivers, nearbyPassengers, isTracking

8. src/navigation/RootNavigator.tsx

- AuthStack: PhoneInput, OTPVerify, Onboarding

- MainTabs: Inicio (ícone casa), Mapa, Rede, Perfil

- Redirecciona para Auth se sessão inválida

9. .env.example com todas as variáveis necessárias

10. app.json (Expo) com permissões de localização iOS+Android

e scheme 'ridefriend' para deep links

No final mostra o comando para iniciar:

npx create-expo-app@latest ridefriend --template blank-typescript

| P2 | BASE DE DADOS SUPABASE | Semana 1 · Dia 2-3 |
| --- | --- | --- |

PROMPT 2 — SQL Supabase · Cole no SQL Editor do Supabase

Gera o ficheiro SQL completo de setup do RideFriend para o Supabase.

1. EXTENSÕES: uuid-ossp, postgis, pg_trgm

2. TIPOS ENUM:

contact_group: 'family','friend','colleague','neighbour'

location_mode: 'passenger','driver'

ride_status: 'requested','accepted','in_progress',

'completed','cancelled'

3. TABELAS (com comentários em português em cada coluna):

users: id UUID, phone, name, photo_url, home_area, is_driver,

rating_avg, ride_count, expo_push_token, created_at

contacts: id, user_id, contact_user_id, group_type, created_at

[UNIQUE (user_id, contact_user_id)]

locations: id, user_id, lat DECIMAL(10,8), lng DECIMAL(11,8),

accuracy, mode, is_active, heading, speed, updated_at

rides: id, driver_id, passenger_id, status, origin_lat/lng,

dest_lat/lng, distance_km, started_at, ended_at

ratings: id, ride_id, rater_id, rated_id, score(1-5), comment

notifications: id, user_id, type, payload JSONB, is_read

sos_events: id, user_id, lat, lng, ride_id, triggered_at

4. ÍNDICES para performance:

- GIST em locations(lat,lng) para queries geográficas rápidas

- Index em contacts(user_id, contact_user_id)

- Index em rides(driver_id, status)

5. ROW LEVEL SECURITY (activar em TODAS as tabelas):

- locations: só contactos directos podem ler localização

- contacts: utilizador só vê os seus próprios contactos

- rides: só os participantes têm acesso

6. FUNÇÃO: nearby_drivers(user_id UUID, radius_km FLOAT)

- Retorna motoristas activos no raio, só da rede de contactos

- Inclui distância (Haversine) e ETA (dist/30km/h)

- Ordenado por distância ASC

7. FUNÇÃO: nearby_passengers(driver_id UUID, route_start POINT,

route_end POINT, radius_m INT)

- Retorna passageiros perto da rota do motorista

8. TRIGGER: recalcular rating_avg em users após INSERT em ratings

9. TRIGGER: updated_at automático em todas as tabelas

10. SEED — 8 utilizadores com coordenadas reais de Luanda:

Ingombota (-8.8147, 13.2302)

Talatona (-8.9186, 13.1847)

Viana (-8.9039, 13.3728)

Cacuaco (-8.7764, 13.2848)

| P3 | AUTENTICAÇÃO OTP POR SMS | Semana 2 · Dia 1-2 |
| --- | --- | --- |

PROMPT 3 — Autenticação · Cole no Claude Project

Cria o fluxo completo de autenticação do RideFriend.

1. src/services/auth.service.ts

sendOTP(phone: string): Promise<void>

- Formata para E.164 (+244 Angola por defeito)

- Supabase Auth Phone + fallback AfricasTalking para +244

- Erros tipados com mensagens em português

verifyOTP(phone, token): Promise<Session>

- Cria/actualiza registo em tabela users no sucesso

- Guarda sessão no SecureStore

signOut(), refreshSession(), getStoredSession()

2. src/services/africas-talking.service.ts

sendSMS(phone: string, message: string): Promise<void>

Mensagem: 'O teu código RideFriend é: XXXXXX. Válido 10 min.'

3. src/screens/auth/PhoneInputScreen.tsx

- Picker de país com +244 Angola como padrão

- Validação: mínimo 9 dígitos

- Fundo #F2F5FB, botão #0D1F38, loading state

4. src/screens/auth/OTPVerifyScreen.tsx

- 6 inputs individuais, auto-foco, auto-submit

- Timer de reenvio: 60 segundos

- Máximo 3 tentativas → bloqueio 5 minutos

- Sucesso: navegar para Onboarding (novo) ou MainTabs (existente)

5. src/screens/auth/OnboardingScreen.tsx

- Nome, bairro, foto (opcional)

- Toggle 'Tenho carro' → campos: matrícula, marca, lugares

- Guarda em tabela users

6. src/hooks/useAuth.ts

- Expõe: user, session, isLoading, isAuthenticated

- Escuta mudanças Supabase Auth em tempo real

- Sincroniza com authStore (Zustand)

| P4 | LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL | Semana 2 · Dia 3-5 |
| --- | --- | --- |

Este é o módulo mais crítico da app. Testar extensivamente antes de avançar.

PROMPT 4 — Localização · Cole no Claude Project

Cria o motor de localização do RideFriend.

1. src/utils/geo.ts

haversineDistance(lat1,lng1,lat2,lng2): number (km, 2 decimais)

estimateETA(distanceKm, avgSpeedKmh=30): number (minutos)

isPointNearRoute(point, routeStart, routeEnd, radiusM): boolean

formatDistance(km): string ('50 m' ou '1.2 km')

formatETA(minutes): string ('1 min', '5 min', 'Agora!')

reverseGeocode(lat,lng): Promise<string> (via Nominatim OSM)

2. src/services/location.service.ts

startTracking(userId, mode): void

- expo-location com accuracy BALANCED

- Intervalo: 15s normal, 60s quando bateria < 20%

- Upsert em tabela 'locations' do Supabase

stopTracking(userId): void (is_active = false)

requestPermissions(): Promise<boolean>

- Pede foreground e depois background

3. src/services/realtime.service.ts

subscribeToContactsLocations(userId, contactIds, cb): Channel

- Canal Supabase Realtime filtrado para os contactIds

subscribeToRideUpdates(rideId, cb): Channel

unsubscribeAll(): void

4. src/hooks/useLocation.ts

- myLocation, isTracking, permissionStatus, error

- startPassengerMode(), startDriverMode(), stopTracking()

- Detecta paragem mais próxima via reverseGeocode

5. src/hooks/useNearbyContacts.ts

- nearbyDrivers: NearbyDriver[], nearbyPassengers: NearbyPassenger[]

- Actualização via Supabase Realtime

- Distância e ETA calculados localmente (mais rápido)

- Auto-ordena por ETA crescente

6. src/utils/__tests__/geo.test.ts

- haversineDistance: Ingombota → Talatona ≈ 18km

- Testar formatDistance, formatETA, isPointNearRoute

| P5 | ECRÃ PRINCIPAL — PASSAGEIRO | Semana 3 · Dia 1-3 |
| --- | --- | --- |

PROMPT 5 — Ecrã Passageiro · Cole no Claude Project

Cria o ecrã principal do modo Passageiro.

1. src/components/ui/AvatarBadge.tsx

Avatar circular + inicial + badge estado online + etiqueta relação

2. src/components/ui/ETABadge.tsx

Verde pulsante ≤2min ¦ Âmbar 3-8min ¦ Cinza >8min

3. src/components/ui/ApproachBar.tsx

Barra de progresso animada (react-native-reanimated)

4. src/components/home/DriverCard.tsx

- Avatar, nome, relação, distância, ETA, matrícula, rating

- Borda verde animada quando ETA ≤ 2min

- Botões: 'Ligar' + 'Pedir Boleia'

5. src/components/home/HeroLocationCard.tsx

- Paragem detectada, tempo espera, nº conhecidos próximos

- Gradiente #0D1F38 → #1E3A8A

6. src/components/home/AlertButton.tsx

- 'Estou Aqui! · Avisar Rede' com onda pulsante

- Estado 'Enviado': verde + checkmark por 5 segundos

- Envia push notification aos contactos próximos

7. src/screens/home/PassengerHomeScreen.tsx

- HeroLocationCard → AlertButton → lista DriverCard

- Secção passageiros conhecidos na mesma paragem

- Pull-to-refresh

- Estado vazio com ilustração

- Botão SOS fixo canto inferior direito (vermelho)

8. src/components/home/RideConfirmBottomSheet.tsx

- Ficha do motorista: foto, nome, matrícula, modelo, rating, ETA

- Mensagem editável pré-preenchida

- Barra de aproximação em tempo real

- Botões: Cancelar + Confirmar (cria registo em rides)

9. src/hooks/useRideRequest.ts

Estados: idle → requesting → waiting → active → completed

requestRide(driverId), cancelRide(rideId), completeRide(rideId)

| P6 | ECRÃ MODO MOTORISTA | Semana 3 · Dia 4-5 |
| --- | --- | --- |

PROMPT 6 — Modo Motorista · Cole no Claude Project

Cria o ecrã e lógica do Modo Motorista.

1. src/components/driver/DriverStatusCard.tsx

Toggle ON (verde)/OFF (cinza), rota origem→destino, distância

2. src/components/driver/RouteInput.tsx

Autocomplete destino via Nominatim, últimos 3 destinos (MMKV)

3. src/components/driver/PassengerOnRouteCard.tsx

- Passageiro no percurso: avatar, nome, paragem, desvio (min)

- Badge 'Na paragem' (verde) ou 'a Xm' (âmbar)

- Botões: telefone + 'Oferecer Boleia'

4. src/screens/home/DriverHomeScreen.tsx

- DriverStatusCard + RouteInput

- Lista PassengerOnRouteCard

- Filtro: isPointNearRoute com raio 500m da rota

- Botão 'Partilhar Rota com a Rede'

- Bottom sheet ao receber pedido (90s countdown)

5. src/hooks/useDriverMode.ts

activateDriverMode(destination), deactivateDriverMode()

acceptRideRequest(rideId), declineRideRequest(rideId)

detectPassengersOnRoute(): NearbyPassenger[]

6. src/components/home/HomeTabScreen.tsx

Toggle Passageiro/Motorista animado + persistência MMKV

| P7 | ECRÃ DE MAPA | Semana 4 · Dia 1-2 |
| --- | --- | --- |

PROMPT 7 — Mapa · Cole no Claude Project

Cria o ecrã de mapa interactivo em tempo real.

1. src/components/maps/MapMarker.tsx

Tipos: 'me' (âmbar pulsante), 'driver' (azul),

'passenger' (roxo), 'stop' (cinza)

Cada marcador: avatar+inicial, nome truncado, ETA

2. src/components/maps/MapCallout.tsx

Nome, relação, distância, ETA, botões Ligar + Pedir/Oferecer

3. src/screens/map/MapScreen.tsx

- Tiles OpenStreetMap:

urlTemplate: 'https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png'

- Marcadores com animação suave de movimento (Reanimated)

- Círculo de raio âmbar de 5km

- Botões: centrar posição, zoom +/-

- Legenda canto inferior esquerdo

- Filtro: 'Só motoristas' / 'Todos os contactos'

4. src/hooks/useMapData.ts

Combina nearbyDrivers + nearbyPassengers

Mantém posições anteriores para animação suave

Retorna: markers[], mapRegion, recenterMap()

| P8 | NOTIFICAÇÕES PUSH + SOS | Semana 4 · Dia 3-5 |
| --- | --- | --- |

PROMPT 8 — Notificações e SOS · Cole no Claude Project

Cria o sistema de notificações push e o módulo SOS.

1. src/services/notifications.service.ts

registerForPushNotifications(): Promise<string ¦ null>

- Obtém Expo Push Token, guarda em users

handleNotificationReceived(notification): void

- Dispatch por tipo:

'driver_approaching' → ecrã principal

'ride_request' → bottom sheet (modo motorista)

'ride_accepted' → tracking da boleia

'sos_alert' → alerta urgente

'contact_waiting' → passageiro na paragem

2. backend/src/services/push.service.ts

sendPushToUser(userId, title, body, data): Promise<void>

sendPushToContacts(userId, radius_km, title, body): Promise<void>

- Batch de max 100 por chamada à Expo Push API

sendSosAlert(userId, lat, lng): Promise<void>

- Push + SMS via AfricasTalking como backup

3. src/components/ui/SOSButton.tsx

Long press 1.5s para evitar activação acidental

Feedback háptico ao activar

4. src/components/sos/SOSConfirmSheet.tsx

Countdown 5s para cancelar

Envia localização ao contacto de emergência + cria sos_events

5. src/screens/profile/EmergencyContactScreen.tsx

Seleccionar da rede ou adicionar número externo

Obrigatório para usar a app

Botão 'Enviar SOS de Teste'

| P9 | BACKEND + DEPLOY HOSTINGER | Semana 5 |
| --- | --- | --- |

PROMPT 9 — Backend Node.js + VPS · Cole no Claude Project

Cria o backend completo e os scripts de deploy.

1. backend/src/app.ts

Express + cors, helmet, rate-limit (100/min global, 10/min auth)

Morgan logging, JWT middleware, health check GET /health

2. backend/src/routes/ — um ficheiro por recurso:

auth, users, contacts, locations, rides, ratings,

notifications, sos

3. backend/src/controllers/ com validação zod em todas as rotas

4. backend/ecosystem.config.js (PM2)

2 instâncias cluster, max-memory-restart: 500MB

5. nginx/ridefriend.conf

Reverse proxy :3000, gzip, headers segurança, rate limit Nginx

6. scripts/deploy.sh — setup Ubuntu 22.04 completo:

Node.js 20 LTS, PM2, Nginx, UFW firewall (22/80/443)

Utilizador 'ridefriend' sem root, clone repo, SSL Certbot

7. .github/workflows/deploy.yml

Trigger: push para main

SSH → git pull → npm ci → build → pm2 reload

Notificação WhatsApp ao dev via CallMeBot API

| P10 | REDE, PERFIL E HISTÓRICO | Semana 6 |
| --- | --- | --- |

PROMPT 10 — Rede + Perfil · Cole no Claude Project

Cria os ecrãs de gestão de rede e perfil.

1. src/screens/network/NetworkScreen.tsx

Lista por grupo: Família, Amigos, Colegas, Vizinhos

Estado em tempo real, filtros, swipe para remover

2. src/components/network/AddContactSheet.tsx

(a) Agenda do telemóvel com badge 'Já usa RideFriend'

(b) QR de convite único

(c) Pesquisa por número de telemóvel

3. src/screens/profile/ProfileScreen.tsx

Hero card (avatar, rating, contagem), stats, historial, avaliações

4. src/components/profile/RideHistoryItem.tsx

Ícone diferente recebida/dada, percurso, data, rating

5. src/components/profile/RatingBottomSheet.tsx

5 estrelas animadas, sugestões rápidas, campo comentário

Aparece após boleia completada — uma vez por boleia

6. src/screens/settings/SettingsScreen.tsx

Toggles notificações, privacidade da localização, viatura,

contacto emergência, eliminar conta

| P11 | TESTES + PREPARAÇÃO BETA | Semana 7 |
| --- | --- | --- |

PROMPT 11 — Testes e Beta · Cole no Claude Project

Prepara o projecto para os primeiros utilizadores reais.

1. src/utils/__tests__/ — testes Jest para:

geo.ts, auth.service.ts, location.service.ts,

notifications.service.ts (com mocks do Supabase/Expo)

2. backend/src/__tests__/ — testes supertest:

POST /auth/otp, GET /locations/nearby,

POST /rides, POST /ratings

3. supabase/seed.sql — 8 utilizadores Luanda:

Ingombota (-8.8147, 13.2302)

Talatona (-8.9186, 13.1847)

Viana (-8.9039, 13.3728)

Cacuaco (-8.7764, 13.2848)

+ rede de contactos + rides históricas + ratings

4. docs/SETUP.md — guia completo para novo developer:

Pré-requisitos, clone, .env, migrations, expo start,

testar no telemóvel com Expo Go, backend local

5. docs/API.md — todos os endpoints documentados:

método, URL, headers, request body, resposta, erros

# Dicas e Resolução de Problemas

## Dicas de Uso dos Prompts

- Após cada prompt, valida o código no Expo Go antes de avançar para o seguinte

- Comando para testar no telemóvel via dados móveis: npx expo start --tunnel

- Guarda cada ficheiro gerado imediatamente — Claude não retém código entre sessões

- Se um ficheiro for muito longo, continua com: 'Continua o ficheiro X a partir da linha Y'

- Para entender o código: 'Explica o que este código faz, função a função'

- Para corrigir erros: 'Tenho este erro: [erro]. Explica e corrige'

- Para adaptar para outro mercado: 'Adapta o sistema de auth para o Brasil (+55)'

## Erros Comuns

| Erro | Solução |
| --- | --- |
| expo-location permission denied | Verificar info.plist (iOS) e AndroidManifest.xml. Testar em dispositivo físico, não simulador. |
| Supabase Realtime não recebe updates | Verificar se RLS permite acesso ao canal. Confirmar que o canal tem o nome correcto. |
| Push notifications não chegam em Android | Confirmar que google-services.json está na raiz. Testar com dispositivo físico. |
| AfricasTalking retorna erro 402 | Saldo da conta insuficiente. Recarregar em africasmobility.com |
| Expo build falha com native module | Usar eas build --platform android --profile development para debug build |
| Nginx 502 Bad Gateway | PM2 não está a correr. Executar: pm2 start ecosystem.config.js |

## Checklist de Lançamento Beta

- Auth OTP funcional com número angolano (+244)

- GPS a actualizar em background (testar com ecrã bloqueado)

- Notificações push a chegar em Android e iOS

- Botão SOS envia localização ao contacto de emergência

- Pelo menos 2 utilizadores conseguem confirmar uma boleia entre si

- App não crasha após 30 minutos de uso contínuo

- Testes passam: npx jest --coverage

- API responde em < 500ms para /locations/nearby

- SSL configurado: https://api.ridefriend.ao/health retorna 200

- Submissão Google Play: AAB gerado via eas build