RIDEFRIEND

Prompts de Desenvolvimento · v2.1

Actualizado com Multi-Mercado + Referência de Design

🇦🇴  🇲🇿  🇧🇷  🇨🇻  🇵🇹  🇳🇬

| NOVO | ACTUALIZADO | IGUAL |
| --- | --- | --- |

| Versão | 2.1 — multi-mercado + referência de design (mockup) |
| --- | --- |
| Prompts NOVOS | L1, L2, L3 (localização) |
| Prompts ACTUALIZADOS | P0 (design ref), P1-P5, P8-P11 |
| Prompts IGUAIS | P6 (motorista), P7 (mapa) |
| Total de Prompts | 14 (12 base + 3 localização) |
| Mercados Suportados | AO · MZ · BR · CV · PT · NG |

# Índice de Prompts — v2.0

Use a coluna ESTADO para saber o que mudou. IGUAL = usar prompt da v1 sem alterações. ACTUALIZADO = usar o prompt deste documento. NOVO = prompt completamente novo, não existia na v1.

| Nº | Prompt | Entrega | Período | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Contexto Base | Project Instructions Claude | Antes de tudo | ACTUALIZADO |
| P1 | Setup Inicial | package.json, tsconfig, theme, types, stores + market store | S1 D1-2 | ACTUALIZADO |
| P2 | Base de Dados | SQL Supabase: tabelas, RLS, funções + bus_stops + market_code | S1 D2-3 | ACTUALIZADO |
| P3 | Autenticação | OTP SMS multi-provider, PhoneInput market-aware, onboarding | S2 D1-2 | ACTUALIZADO |
| P4 | Localização | GPS realtime, Haversine, geocoding adaptativo por mercado | S2 D3-5 | ACTUALIZADO |
| PL1 | i18n + MarketConfig | Configs 6 mercados, i18n herança, detector automático | S2 D5 | NOVO |
| PL2 | Market Onboarding | Selector de mercado, feature flags, RGPD/LGPD por mercado | S3 D1 | NOVO |
| PL3 | SMS Multi-Provider | AfricasTalking / Twilio / Termii dispatcher | S3 D1 | NOVO |
| P5 | Ecrã Passageiro | HomeScreen, DriverCard, AlertButton — textos via useT() | S3 D2-3 | ACTUALIZADO |
| P6 | Ecrã Motorista | DriverHome, RouteInput, detecção passageiros rota | S3 D4-5 | IGUAL |
| P7 | Mapa | MapScreen, marcadores animados — provider via market config | S4 D1-2 | IGUAL |
| P8 | Notif. + SOS | Push notifications, SOS com emergência do market config | S4 D3-5 | ACTUALIZADO |
| P9 | Backend + Deploy | API Node.js, Nginx, PM2, env vars multi-provider | S5 | ACTUALIZADO |
| P10 | Rede + Perfil | NetworkScreen, Perfil, MarketSelector nas Definições | S6 | ACTUALIZADO |
| P11 | Testes + Beta | Jest, Supertest, seed multi-mercado, docs API | S7 | ACTUALIZADO |

| P0 | CONTEXTO BASE DO PROJECTO | Project Instructions | ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

O que mudou vs v2.0: Adicionada secção DESIGN REFERENCE. O Claude consulta ridefriend.html e RideFriend_Design_Reference.txt em cada sessão — fidelidade visual total ao protótipo.

| 1 | Abrir claude.ai → Projects → "RideFriend Dev" → Add content |
| --- | --- |
| 2 | Upload do ficheiro ridefriend.html (mockup funcional) |
| 3 | Upload do ficheiro RideFriend_Design_Reference.txt |
| 4 | Em "Project instructions" → colar o Prompt 0 abaixo |
| 5 | Feito — Claude vê o HTML e as notas de design em cada sessão |

+ i18next + react-i18next + expo-localization (multi-mercado)

+ Arquitectura Market Config + i18n namespace + Feature Flags — 6 mercados

+ NOVO v2.1: upload de ridefriend.html como referência de design visual

+ NOVO v2.1: secção DESIGN REFERENCE — mockup CSS mapeado para RN StyleSheet

+ NOVO v2.1: fontes Sora + DM Sans como requisito obrigatório

+ NOVO v2.1: animações reanimated mapeadas das keyframes do mockup

+ NOVO v2.1: convenção — mencionar classe CSS do mockup em cada componente

PROMPT 0 v2.1 — colar em: Claude.ai → Project → Instruções do Projecto

És o arquitecto de software principal do projecto RideFriend.

Lembra este contexto em todas as sessões deste projecto.

PRODUTO

RideFriend é uma app móvel (iOS + Android) que conecta passageiros com

motoristas da sua rede de confiança — família, amigos, colegas, vizinhos.

Mercado primário: Angola (Luanda). Idioma base: Português de Portugal.

STACK DEFINITIVA

Frontend : React Native 0.74 + Expo SDK 51 + TypeScript (strict)

Navegação: React Navigation 6 (Bottom Tabs + Stack)

Estado : Zustand

DB : Supabase (PostgreSQL + PostGIS + Realtime)

Auth : Supabase Auth + OTP SMS (provider por mercado)

Mapas : react-native-maps + OSM (Google Maps opcional por mercado)

Push : Expo Notifications + FCM + APNs

Backend : Node.js 20 + Express + TypeScript + Prisma

Hosting : Hostinger VPS KVM2 Ubuntu 22.04 + Nginx + PM2

i18n : i18next + react-i18next + expo-localization

MULTI-MERCADO

A app suporta 6 mercados numa só codebase:

ao → Angola (pt-AO, +244, AfricasTalking, AOA)

mz → Moçambique (pt-MZ, +258, AfricasTalking, MZN)

br → Brasil (pt-BR, +55, Twilio, BRL, Google Maps, PIX)

cv → Cabo Verde (pt-CV, +238, AfricasTalking, CVE)

pt → Portugal (pt-PT, +351, Twilio, EUR, RGPD obrigatório)

ng → Nigéria (en-NG, +234, Termii, NGN, inglês completo)

Interface MarketConfig: phonePrefix, currency, smsProvider,

mapsProvider, defaultCenter, emergencyNumber, privacyRegulation,

theme.accentColor, features{inAppPayments, gdprConsent, googleMaps...}

Detecção automática: locale do dispositivo → mercado. Fallback: "ao".

DESIGN REFERENCE — REGRA FUNDAMENTAL

Os ficheiros ridefriend.html e RideFriend_Design_Reference.txt

estão neste projecto. São a fonte de verdade visual da app.

SEMPRE que geras código de UI:

1. Consulta o ridefriend.html para replicar estilos exactos

2. Mapeamento classes CSS → StyleSheet React Native:

.p-card → card base (driver/passenger cards)

.avatar → avatar circular + dot de estado

.hero-card → cartão gradiente #0D1F38 → #1E3A8A

.alert-btn → botão âmbar + animação pulse-ring

.eta-badge → badge ETA (verde/âmbar/cinza por urgência)

.eta-badge.close → blink-green animation quando ≤ 2min

.approaching → borda verde no card quando ETA ≤ 2min

.bottom-nav → tab bar + pip âmbar no tab activo

.sheet → bottom sheet (border-radius 30 30 0 0)

.toast → toast (fundo navy, 30px radius, slide-up)

.driver-status-card → card de status do motorista

.toggle-switch → toggle ON/OFF 52×28px + knob animado

.role-strip → toggle Passageiro/Motorista no header

3. Animações do mockup → react-native-reanimated:

pulse-ring → withRepeat(withTiming) em scale + opacity

blink-green → withRepeat(withSequence) em opacity

slide-up → withTiming translateY para bottom sheets

4. Ao gerar cada componente, escrever no topo do ficheiro:

// Ref. mockup: .nome-da-classe no ridefriend.html

FONTES (instalar via expo-google-fonts)

@expo-google-fonts/sora → Sora 700/800 (headings, logo)

@expo-google-fonts/dm-sans → DM Sans 400/500/600 (corpo)

PALETA (do mockup)

Navy #0D1F38 Amber #D97706 Verde #10B981 SOS #EF4444

Surface #F2F5FB Texto #0D1F38 Texto2 #4B5775 Bordo #E2E8F2

BORDER RADIUS (do mockup)

pill:999 lg:28 md:20 sm:14 avatar:50% sheet:30 30 0 0

CONVENÇÕES DE CÓDIGO

Textos UI : const { t } = useT("ride"); — nunca strings hardcoded

Config : const { config, hasFeature } = useMarket();

Emergência : config.emergencyNumber (nunca "113" hardcoded)

SMS : config.smsProvider (nunca hardcoded)

Animações : react-native-reanimated (nunca Animated stdlib)

Feedback : TouchableOpacity activeOpacity=0.8

Modais : BottomSheet ou Toast — nunca Alert.alert()

Comentários: Português de Portugal

TypeScript : strict mode, sem "any"

Ficheiro : // Ficheiro: X ¦ Função: Y (em cada ficheiro)

| P1 | SETUP INICIAL DO PROJECTO | Semana 1 · Dia 1-2 | ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

O que mudou vs v1: Adicionadas dependências i18n, marketStore (Zustand), e ficheiro theme.ts actualizado com suporte a accentColor dinâmico por mercado.

+ package.json: + i18next, react-i18next, expo-localization

+ src/store/marketStore.ts (Zustand) — config: MarketConfig, isLoaded: bool

+ src/constants/theme.ts — accentColor dinâmico via marketStore

+ src/types/index.ts — + MarketCode, MarketConfig, PaymentMethod

PROMPT 1 — Setup Inicial · Cole no Claude Project

Cria a estrutura base do projecto RideFriend v2 (multi-mercado).

1. package.json

Dependências obrigatórias:

expo@51, react-native@0.74, typescript,

@react-navigation/native, @react-navigation/bottom-tabs,

@react-navigation/stack, react-native-screens,

react-native-safe-area-context, @supabase/supabase-js,

react-native-maps, expo-location, expo-notifications,

expo-secure-store, zustand, react-native-mmkv,

@tanstack/react-query, react-native-gesture-handler,

react-native-reanimated, expo-image-picker,

react-native-phone-number-input,

i18next, react-i18next, expo-localization ← NOVO v2

2. tsconfig.json — strict + aliases:

@components, @hooks, @services, @store, @types,

@utils, @constants, @config, @i18n ← @config e @i18n novos

3. src/types/index.ts

Interfaces: User, Contact, Location, Ride, Rating, Notification

Types: RideStatus, ContactGroup, LocationMode

Interfaces derivadas: NearbyDriver, NearbyPassenger

NOVO: MarketCode, MarketConfig, PaymentMethod ← NOVO v2

4. src/constants/theme.ts

Cores base: navy #0D1F38, amber #D97706, green #10B981, red #EF4444

Função getTheme(accentColor?: string): Theme

— accentColor vem da config do mercado activo ← NOVO v2

Tipografia, spacing, radius, sombras (igual v1)

5. src/services/supabase.ts — cliente Supabase + helpers

6. src/store/authStore.ts — user, session, isLoading (igual v1)

7. src/store/marketStore.ts ← NOVO v2

Estado: config: MarketConfig ¦ null, isLoaded: boolean

Acções: setMarket(config), reset()

Persistência: último market_code em AsyncStorage

8. src/store/locationStore.ts — myLocation, nearbyDrivers (igual v1)

9. src/navigation/RootNavigator.tsx

Igual v1 + adicionar MarketSelect no fluxo de onboarding

10. .env.example — adicionar NOVO v2:

AFRICAS_TALKING_API_KEY=

AFRICAS_TALKING_USERNAME=

TWILIO_ACCOUNT_SID=

TWILIO_AUTH_TOKEN=

TWILIO_FROM_NUMBER=

TERMII_API_KEY=

GOOGLE_MAPS_API_KEY= (opcional, só BR e PT)

11. app.json — igual v1

| P2 | BASE DE DADOS SUPABASE | Semana 1 · Dia 2-3 | ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

+ Coluna market_code VARCHAR(2) em: users, rides, notifications

+ Nova tabela: bus_stops (paragens por mercado e cidade)

+ Função SQL: nearest_stop(lat, lng, market, radius_m)

+ Seed expandido: paragens de Luanda, Maputo, São Paulo, Lisboa, Lagos

+ RLS: bus_stops visíveis a todos os autenticados

PROMPT 2 — SQL Supabase · Cole no SQL Editor do Supabase

Gera o SQL completo de setup do RideFriend v2 para o Supabase.

1. EXTENSÕES: uuid-ossp, postgis, pg_trgm

2. TIPOS ENUM: contact_group, location_mode, ride_status (igual v1)

3. TABELAS — igual v1 com estas adições:

users: + coluna market_code VARCHAR(2) DEFAULT "ao"

rides: + coluna market_code VARCHAR(2)

notifications: + coluna market_code VARCHAR(2)

4. NOVA TABELA: bus_stops ← NOVO v2

id UUID PK, market_code VARCHAR(2) NOT NULL,

city VARCHAR(50), name VARCHAR(100),

lat DECIMAL(10,8), lng DECIMAL(11,8),

is_major BOOLEAN DEFAULT false

INDEX GIST em (lat, lng) via PostGIS

RLS: SELECT para todos os utilizadores autenticados

5. ÍNDICES — igual v1

6. RLS — igual v1 (users, contacts, locations, rides, ratings, sos)

7. FUNÇÃO: nearby_drivers(user_id, radius_km) — igual v1

8. NOVA FUNÇÃO: nearest_stop(p_lat, p_lng, p_market, p_radius_m)

Retorna a paragem mais próxima do utilizador no seu mercado

Usa ST_Distance com PostGIS para cálculo exacto

Retorna: { id, name, lat, lng, distance_m }

9. TRIGGERS: rating_avg, updated_at — igual v1

10. SEED — EXPANDIDO v2:

-- Angola (Luanda)

("ao","Luanda","Av. Lenine · Paragem Central",-8.8147,13.2302,true)

("ao","Luanda","Talatona · Shopping",-8.9186,13.1847,true)

("ao","Luanda","Viana · Paragem Principal",-8.9039,13.3728,true)

("ao","Luanda","Largo do Kinaxixe",-8.8200,13.2350,true)

-- Moçambique (Maputo)

("mz","Maputo","Terminal Museu",-25.9692,32.5732,true)

("mz","Maputo","Mercado Central",-25.9653,32.5791,true)

-- Brasil (São Paulo)

("br","São Paulo","Terminal Jabaquara",-23.6427,-46.6534,true)

("br","São Paulo","Av. Paulista c/ Consolação",-23.5614,-46.6565,true)

-- Portugal (Lisboa)

("pt","Lisboa","Marquês de Pombal",38.7252,-9.1500,true)

("pt","Lisboa","Oriente",38.7681,-9.0990,true)

-- Nigéria (Lagos)

("ng","Lagos","Oshodi Terminal",6.5480,3.3540,true)

("ng","Lagos","CMS Bus Stop",6.4536,3.3947,true)

8 utilizadores seed com market_code e coordenadas correctas

(igual v1 mas adicionar campo market_code em cada utilizador)

| P3 | AUTENTICAÇÃO OTP POR SMS | Semana 2 · Dia 1-2 | ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

+ auth.service.ts: smsProvider vem de config.smsProvider (não hardcoded)

+ PhoneInputScreen: phonePlaceholder e phonePrefix do market config

+ OnboardingScreen: passo 1 = selecção de mercado, passo 2 = perfil

+ Labels adaptados ao mercado (Bairro / Localidade / Area)

PROMPT 3 — Autenticação · Cole no Claude Project

Cria o fluxo completo de autenticação do RideFriend v2.

1. src/services/auth.service.ts

sendOTP(phone: string): Promise<void>

- Lê config do mercado activo via useMarketStore.getState().config

- Usa config.smsProvider para seleccionar provider ← NOVO v2

- Importa e chama sms.service.ts (criado no Prompt L3)

- Erros em português (ou inglês para mercado ng)

verifyOTP, signOut, refreshSession — igual v1

2. src/screens/auth/PhoneInputScreen.tsx

- phonePrefix e phonePlaceholder vêm de useMarket().config ← NOVO v2

- Picker de país pré-selecciona o mercado activo

- Exemplo AO: prefixo "+244", placeholder "9XX XXX XXX"

- Exemplo BR: prefixo "+55", placeholder "(11) 9XXXX-XXXX"

- Exemplo NG: prefixo "+234", placeholder "080X XXX XXXX"

- Validação usa config.phoneMinDigits e config.phoneMaxDigits

3. src/screens/auth/OTPVerifyScreen.tsx — igual v1

4. src/screens/auth/OnboardingScreen.tsx ← ACTUALIZADO v2

PASSO 1: Selecção de mercado (MarketSelectScreen embutido)

- Mostra mercado detectado automaticamente

- "Detectámos que estás em Angola. Correcto?"

- Opção de mudar com lista dos 6 mercados

PASSO 2: Formulário de perfil (igual v1 mas labels do mercado)

- Label "Bairro/Zona":

AO/MZ/BR/CV: "Bairro" ¦ PT: "Localidade" ¦ NG: "Area"

- Guarda market_code em tabela users ao criar perfil ← NOVO v2

5. src/screens/auth/MarketSelectScreen.tsx ← NOVO v2

Lista 6 mercados: bandeira, nome, cidades principais

Mercado activo com borda de destaque

onSelect: setMarket + loadMarketConfig + actualizar i18n

6. src/hooks/useAuth.ts — igual v1

| P4 | LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL | Semana 2 · Dia 3-5 | ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

+ geocoding.service.ts: usa config.geocodingProvider (nominatim ou google)

+ getNearestStop(): consulta tabela bus_stops filtrada por market_code

+ reverseGeocode retorna shortName adaptado à estrutura de endereços local

PROMPT 4 — Localização · Cole no Claude Project

Cria o motor de localização do RideFriend v2.

1. src/utils/geo.ts — igual v1

haversineDistance, estimateETA, isPointNearRoute,

formatDistance, formatETA

2. src/services/geocoding.service.ts ← ACTUALIZADO v2

reverseGeocode(lat, lng): Promise<GeoResult>

- Lê config.geocodingProvider do marketStore

- Se "nominatim": usa Nominatim OpenStreetMap

Accept-Language: config.locale (ex: "pt-AO", "en-NG")

- Se "google": usa Google Geocoding API com GOOGLE_MAPS_API_KEY

- GeoResult: { displayName, shortName, lat, lng }

- shortName adapta-se: bairro+rua (AO/MZ) ou bairro (BR) ou rua (PT)

searchAddress(query, nearLat, nearLng): Promise<GeoResult[]>

- Autocomplete com Nominatim ou Google conforme provider

- viewbox centrado nas coordenadas do utilizador

getNearestStop(lat, lng): Promise<BusStop ¦ null> ← NOVO v2

- Chama função Supabase RPC "nearest_stop"

- Passa: p_lat, p_lng, p_market (do marketStore), p_radius_m: 800

- Retorna { name, lat, lng, distance_m } ou null

3. src/services/location.service.ts — igual v1

startTracking, stopTracking, publishLocation, requestPermissions

4. src/services/realtime.service.ts — igual v1

5. src/hooks/useLocation.ts ← ACTUALIZADO v2

- Após obter localização, chama getNearestStop()

- Expõe: myLocation, nearestStop, isTracking, permissionStatus

- nearestStop.name é mostrado no HeroLocationCard

6. src/hooks/useNearbyContacts.ts — igual v1

7. src/utils/__tests__/geo.test.ts — igual v1

+ adicionar teste de getNearestStop com mock Supabase

| PL1 | i18n + MARKET CONFIG | Semana 2 · Dia 5 | NOVO |
| --- | --- | --- | --- |

Prompt completamente novo. Implementa toda a arquitectura de localização descrita no documento RideFriend_MultiMercado.docx. Deve ser executado ANTES do Prompt 5.

PROMPT L1 — i18n + MarketConfig · Cole no Claude Project

Implementa a arquitectura completa de multi-mercado.

Suportar: ao, mz, br, cv, pt, ng. Uma única codebase.

Instalar: npm install i18next react-i18next expo-localization

1. src/config/markets/types.ts

Interface MarketConfig:

code: MarketCode (ao¦mz¦br¦cv¦pt¦ng)

name, locale, timezone

phonePrefix, phoneMinDigits, phoneMaxDigits, phonePlaceholder

smsProvider: "africas_talking"¦"twilio"¦"termii"

mapsProvider: "osm"¦"google"

defaultCenter: { lat, lng }, defaultZoom

geocodingProvider: "nominatim"¦"google"

currency: { code, symbol, decimals }

emergencyNumber: string

privacyRegulation: "lgpd"¦"rgpd"¦"none"

dataResidency: "local"¦"eu"¦"any"

paymentMethods?: PaymentMethod[]

features: { inAppPayments, gdprConsent, googleMaps,

backgroundLocation, vehicleVerification }

theme: { accentColor, accentColorLight }

supportWhatsApp?: string

2. src/config/markets/ao.config.ts (base)

+244, AOA, Africa/Luanda, africas_talking, osm, nominatim,

emergência 113, features todos false excepto backgroundLocation

theme: accentColor #10B981

3. src/config/markets/mz.config.ts

+258, MZN, Africa/Maputo, africas_talking, emergência 119

4. src/config/markets/br.config.ts

+55, BRL, America/Sao_Paulo, twilio, google, lgpd,

inAppPayments: true, vehicleVerification: true, emergência 190

paymentMethods: [{ id: "pix", name: "PIX" }]

5. src/config/markets/cv.config.ts

+238, CVE, Atlantic/Cape_Verde, africas_talking, emergência 132

6. src/config/markets/pt.config.ts

+351, EUR, Europe/Lisbon, twilio, google, rgpd,

dataResidency: "eu", gdprConsent: true, emergência 112

paymentMethods: [{ id: "mbway", name: "MB Way" }]

7. src/config/markets/ng.config.ts

+234, NGN, Africa/Lagos, termii, osm, en-NG, emergência 199

vehicleVerification: true

8. src/config/markets/index.ts

loadMarketConfig(code: MarketCode): Promise<MarketConfig>

9. src/i18n/detector.ts

detectMarket(): Promise<MarketCode>

1º: AsyncStorage "rf_market"

2º: Localization.locale do dispositivo

3º: fallback "ao"

setMarket(code): Promise<void>

10. src/i18n/locales/pt-AO/common.json (textos gerais)

src/i18n/locales/pt-AO/ride.json (boleia, paragem, motorista)

src/i18n/locales/pt-AO/auth.json (login, registo)

src/i18n/locales/pt-AO/errors.json (erros)

11. src/i18n/locales/pt-BR/ride.json (só diferenças)

carona, ônibus, "tô aqui!", "chegando", "motorista"

src/i18n/locales/pt-BR/auth.json

12. src/i18n/locales/pt-PT/ride.json (só: condutor, condutores)

13. src/i18n/locales/en-NG/ (inglês completo: common, ride, auth)

14. src/i18n/index.ts

initI18n(): Promise<void>

i18next + initReactI18next

fallbackLng: "pt-AO" (herança para pt-MZ, pt-CV, pt-PT)

namespaces: common, ride, auth, errors

15. src/hooks/useT.ts

Wrapper useTranslation com namespace tipado

const { t } = useT("ride")

16. src/hooks/useMarket.ts

const { config, formatCurrency, validatePhone,

formatPhone, hasFeature } = useMarket()

17. Integrar initI18n() e loadMarketConfig() no arranque da app

(antes de renderizar qualquer ecrã)

| PL2 | MARKET ONBOARDING + FEATURE FLAGS | Semana 3 · Dia 1 | NOVO |
| --- | --- | --- | --- |

PROMPT L2 — Market Onboarding · Cole no Claude Project

Integra selecção de mercado e feature flags na app.

1. Modificar OnboardingScreen para 2 passos:

Passo 1: Selecção de mercado

- Lista 6 mercados com bandeira + nome + cidades

- Destaca mercado detectado automaticamente

- "Detectámos que estás em Angola. Correcto?"

Passo 2: Formulário de perfil (adapta labels ao mercado)

2. Adicionar opção nas Definições: "Mudar de País/Mercado"

- Abre MarketSelectScreen

- Ao confirmar: reconfigura i18n + theme + marketStore

3. Ecrã de consentimento RGPD (só Portugal):

{hasFeature("gdprConsent") && <GdprConsentScreen/>}

- Aparece no primeiro launch se mercado for "pt"

- Opções: Aceitar, Recusar, Ver política completa

- Guardado em AsyncStorage: "rf_gdpr_accepted"

4. Ecrã de consentimento LGPD (só Brasil):

Similar ao RGPD mas com texto adaptado à lei brasileira

Aparece automaticamente se mercado for "br"

5. Botão PIX no ecrã de confirmação de boleia (só Brasil):

{hasFeature("inAppPayments") && <PixPaymentButton/>}

- Placeholder: "Pagar com PIX (em breve)"

6. Verificação de matrícula no onboarding (BR/PT/NG):

{hasFeature("vehicleVerification") && <PlateVerifyField/>}

- Campo extra no formulário de motorista

| PL3 | SMS MULTI-PROVIDER | Semana 3 · Dia 1 | NOVO |
| --- | --- | --- | --- |

PROMPT L3 — SMS Multi-Provider · Cole no Claude Project

Implementa o dispatcher de SMS que selecciona o provider correcto.

1. src/services/sms.service.ts

sendOtpSms(phone: string, otpCode: string): Promise<void>

- Lê config.smsProvider do marketStore

- Mensagem adaptada ao locale:

pt-AO/MZ/CV/PT: "O teu código RideFriend é: XXXX. Válido 10 min."

pt-BR: "Seu código RideFriend é: XXXX. Válido por 10 min."

en-NG: "Your RideFriend code is: XXXX. Valid for 10 minutes."

Switch: "africas_talking" ¦ "twilio" ¦ "termii"

sendAfricasTalking(phone, message):

- POST https://api.africastalking.com/version1/messaging

- Headers: apiKey, Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

- Body: username, to, message

sendTwilio(phone, message):

- POST https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/{SID}/Messages.json

- Auth Basic (SID:TOKEN em base64)

sendTermii(phone, message):

- POST https://api.ng.termii.com/api/sms/send

- JSON: { api_key, to, from: "RideFriend", sms, type: "plain" }

2. backend/src/services/sms.backend.service.ts

Versão para o servidor Node.js — mesma lógica mas com env vars

do servidor (não expostas no cliente)

3. Testes: src/services/__tests__/sms.service.test.ts

- Mock de cada provider

- Testar que o provider correcto é chamado por mercado

- Testar formato da mensagem em cada idioma

| P5 | ECRÃ PRINCIPAL — PASSAGEIRO | Semana 3 · Dia 2-3 | ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

+ Todos os textos da UI via useT("ride") — nunca strings hardcoded

+ HeroLocationCard: nome da paragem via nearestStop (getNearestStop)

+ AlertButton: texto do botão via t("im_here_btn")

+ DriverCard: etiquetas de relação via t("rel_family") etc.

PROMPT 5 — Ecrã Passageiro v2 · Cole no Claude Project

Cria o ecrã principal do modo Passageiro com suporte multi-mercado.

REGRA OBRIGATÓRIA: zero strings hardcoded na UI.

Todos os textos via: const { t } = useT("ride")

1. src/components/ui/AvatarBadge.tsx — igual v1

2. src/components/ui/ETABadge.tsx — igual v1

3. src/components/ui/ApproachBar.tsx — igual v1

4. src/components/home/DriverCard.tsx ← ACTUALIZADO v2

Textos via useT():

- t("nearby_drivers") no título da secção

- t("request_ride") no botão primário

- t("rel_family") / t("rel_friend") / t("rel_colleague") / t("rel_neighbour")

- t("eta_min", { n: driver.eta }) para o ETA

- t("distance_km", { n: driver.distance }) para a distância

5. src/components/home/HeroLocationCard.tsx ← ACTUALIZADO v2

- Nome da paragem: nearestStop?.name ?? t("detecting_location")

(nearestStop vem do hook useLocation)

- t("waiting_since", { time: waitTime })

- t("nearby_count", { count: nearbyDrivers.length })

6. src/components/home/AlertButton.tsx ← ACTUALIZADO v2

- Texto normal: t("im_here_btn")

AO: "Estou Aqui! · Avisar Rede"

BR: "Tô Aqui! · Avisar a Galera"

NG: "I'm Here! · Alert My Network"

- Texto enviado: t("im_here_sent", { count })

7. src/screens/home/PassengerHomeScreen.tsx ← ACTUALIZADO v2

- Igual v1 mas todos os textos via useT()

- Estado vazio: t("no_drivers")

- SOS: usa config.emergencyNumber (nunca "113" hardcoded)

8. src/components/home/RideConfirmBottomSheet.tsx ← ACTUALIZADO v2

- Mensagem pré-preenchida usa t("ride") + nearestStop.name

- AO: "Estou na [paragem]. Podes dar boleia até [zona]?"

- BR: "Tô no [ponto]. Pode me dar uma carona até [bairro]?"

- NG: "I'm at [stop]. Can you give me a lift to [area]?"

9. src/hooks/useRideRequest.ts — igual v1

| P6 | ECRÃ MODO MOTORISTA | Semana 3 · Dia 4-5 | IGUAL |
| --- | --- | --- | --- |

Sem alterações vs v1. O modo motorista não tem textos específicos por mercado além dos cobertos pelo i18n global. Executar o prompt v1 original.

PROMPT 6 — Modo Motorista · Cole no Claude Project (igual v1)

Cria o ecrã e lógica do Modo Motorista.

(Conteúdo idêntico ao Prompt 6 da v1 — ver documento v1)

Notas v2 (aplicar durante a implementação):

- Textos do DriverStatusCard via useT("ride")

- t("offer_ride") no botão de oferecer boleia

- t("driver_label") no título do modo

- t("at_stop") no badge de passageiro na paragem

- Resto igual ao v1

| P7 | MAPA INTERACTIVO | Semana 4 · Dia 1-2 | IGUAL |
| --- | --- | --- | --- |

Sem alterações estruturais vs v1. O provider de mapas (OSM ou Google) já é definido pelo market config e pelo hook useMarket(). Sem código específico adicional necessário.

PROMPT 7 — Mapa · Cole no Claude Project (com nota v2)

Cria o ecrã de mapa interactivo em tempo real.

(Conteúdo idêntico ao Prompt 7 da v1)

Nota OBRIGATÓRIA v2 — adicionar ao MapScreen:

const { config } = useMarket();

const mapProvider = config.features.googleMaps

? PROVIDER_GOOGLE

: PROVIDER_DEFAULT;

<MapView provider={mapProvider} ...>

Para OSM (ao/mz/cv/ng):

urlTemplate: "https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png"

Para Google (br/pt):

Não precisa urlTemplate — Google Maps é o default.

Requer GOOGLE_MAPS_API_KEY no app.json e no .env

| P8 | NOTIFICAÇÕES + SOS | Semana 4 · Dia 3-5 | ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

+ SOS: emergencyNumber vem de config.emergencyNumber (nunca hardcoded)

+ Mensagens push em múltiplos idiomas via i18n no servidor

+ SOSConfirmSheet mostra número correcto por mercado

PROMPT 8 — Notificações + SOS v2 · Cole no Claude Project

Cria o sistema de notificações push e módulo SOS com multi-mercado.

1. src/services/notifications.service.ts — igual v1

Handler por tipo: driver_approaching, ride_request,

ride_accepted, sos_alert, contact_waiting

2. backend/src/services/push.service.ts ← ACTUALIZADO v2

sendPushToUser(userId, title, body, data)

- Busca market_code do utilizador na tabela users

- title e body devem ser enviados já no idioma correcto

(quem chama esta função passa os textos traduzidos)

sendPushToContacts(userId, radius_km, type)

- type determina qual mensagem enviar

- Busca market_code de cada contacto para personalizar texto

- Exemplo "contact_waiting":

AO: "[Nome] está na paragem. Podes dar boleia?"

BR: "[Nome] está no ponto. Pode dar uma carona?"

NG: "[Nome] is at the bus stop. Can you give a lift?"

sendSosAlert(userId, lat, lng) ← ACTUALIZADO v2

- Usa SMS backup via sms.backend.service.ts (multi-provider)

- Número da Polícia vem de config do mercado (não hardcoded)

3. src/components/sos/SOSConfirmSheet.tsx ← ACTUALIZADO v2

- Número de emergência: config.emergencyNumber

- AO: "Polícia Nacional · 113"

- BR: "Polícia Militar · 190"

- PT: "Número de Emergência · 112"

- NG: "Emergency · 199"

- Texto via useT(): t("sos_confirm_message")

4. src/components/ui/SOSButton.tsx — igual v1

5. src/screens/profile/EmergencyContactScreen.tsx — igual v1

| P9 | BACKEND + DEPLOY HOSTINGER | Semana 5 | ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

+ app.ts: middleware de detecção de market_code em cada request

+ routes: endpoint POST /market/detect para o cliente

+ deploy.sh: variáveis de ambiente para AfricasTalking + Twilio + Termii

+ ecosystem.config.js: env vars multi-provider

+ .env.example: expandido com todos os providers

PROMPT 9 — Backend + Deploy v2 · Cole no Claude Project

Cria o backend completo e scripts de deploy para o VPS Hostinger.

1. backend/src/app.ts ← ACTUALIZADO v2

- Igual v1 (cors, helmet, rate-limit, Morgan, JWT)

- Adicionar middleware: extrai market_code do JWT ou header

X-Market-Code e injeta em req.marketCode

- Health check: GET /health retorna também os mercados activos

2. backend/src/routes/ — igual v1 + novo:

GET /market/detect → detecta mercado por IP geolocalização

(usa ip-api.com para país → market_code)

GET /market/stops?market=ao&lat=&lng= → paragens próximas

3. backend/src/controllers/ — igual v1

4. backend/ecosystem.config.js ← ACTUALIZADO v2

env: adicionar todas as variáveis dos providers SMS:

AT_API_KEY, AT_USERNAME,

TWILIO_ACCOUNT_SID, TWILIO_AUTH_TOKEN, TWILIO_FROM_NUMBER,

TERMII_API_KEY,

GOOGLE_MAPS_API_KEY

5. nginx/ridefriend.conf — igual v1

6. scripts/deploy.sh ← ACTUALIZADO v2

Igual v1 + ao criar o ficheiro .env no servidor,

o script pergunta e preenche cada provider:

"Tens conta AfricasTalking? (s/n)"

"Tens conta Twilio? (s/n)"

"Tens conta Termii (Nigéria)? (s/n)"

7. .github/workflows/deploy.yml — igual v1

8. .env.example ← EXPANDIDO v2

# Supabase

SUPABASE_URL=

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=

# SMS — AfricasTalking (Angola, Moçambique, Cabo Verde, Nigéria)

AT_API_KEY=

AT_USERNAME=

# SMS — Twilio (Brasil, Portugal)

TWILIO_ACCOUNT_SID=

TWILIO_AUTH_TOKEN=

TWILIO_FROM_NUMBER=

# SMS — Termii (Nigéria alternativo)

TERMII_API_KEY=

# Mapas

GOOGLE_MAPS_API_KEY= # opcional, só BR e PT

# Segurança

JWT_SECRET=

NODE_ENV=production

| P10 | REDE, PERFIL E HISTÓRICO | Semana 6 | ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

+ SettingsScreen: secção "Mercado / País" com MarketSelectScreen

+ ProfileScreen: mostra badge do mercado activo no perfil

+ Todos os textos via useT() nos novos ecrãs

PROMPT 10 — Rede + Perfil v2 · Cole no Claude Project

Cria os ecrãs de rede, perfil e definições com multi-mercado.

1. src/screens/network/NetworkScreen.tsx — igual v1

(textos via useT("common"))

2. src/components/network/AddContactSheet.tsx — igual v1

3. src/screens/profile/ProfileScreen.tsx ← ACTUALIZADO v2

- Mostrar badge do mercado activo no hero card:

bandeira + nome do mercado (ex: 🇦🇴 Angola)

- Estatísticas: igual v1

4. src/components/profile/RideHistoryItem.tsx — igual v1

(textos via useT("ride"))

5. src/components/profile/RatingBottomSheet.tsx — igual v1

Sugestões rápidas via i18n:

t("rating_punctual"), t("rating_friendly"), t("rating_clean")

6. src/screens/settings/SettingsScreen.tsx ← ACTUALIZADO v2

Adicionar secção "Mercado / País":

- Mostra mercado actual: bandeira + nome

- Botão "Mudar de País" → MarketSelectScreen

- Aviso após mudar: "App reconfigurada para [País]"

Resto igual v1 (notificações, privacidade, viatura, emergência)

7. src/screens/auth/MarketSelectScreen.tsx

(já criado no Prompt L2 — reutilizar aqui)

| P11 | TESTES + PREPARAÇÃO BETA | Semana 7 | ACTUALIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

+ Testes para detectMarket(), loadMarketConfig(), sms.service dispatcher

+ Teste de RLS: utilizador AO não vê bus_stops de "ng"

+ Seed expandido: utilizadores em múltiplos mercados

+ docs/SETUP.md: secção sobre configuração de cada SMS provider

PROMPT 11 — Testes + Beta v2 · Cole no Claude Project

Prepara o projecto para os primeiros utilizadores reais.

1. Testes unitários Jest — igual v1 + NOVO:

src/i18n/__tests__/detector.test.ts

- detectMarket() com locale "pt-BR" → retorna "br"

- detectMarket() com locale "pt-AO" → retorna "ao"

- detectMarket() com locale "en-NG" → retorna "ng"

- detectMarket() com AsyncStorage preenchido → usa guardado

src/config/__tests__/markets.test.ts

- loadMarketConfig("ao") tem phonePrefix "+244"

- loadMarketConfig("br") tem inAppPayments: true

- loadMarketConfig("pt") tem gdprConsent: true

- loadMarketConfig("ng") tem locale "en-NG"

src/services/__tests__/sms.service.test.ts

- Mock market "ao" → chama sendAfricasTalking

- Mock market "br" → chama sendTwilio

- Mock market "ng" → chama sendTermii

- Mensagem em pt-BR usa "Seu código" (não "O teu")

2. Testes integração supertest — igual v1 + NOVO:

GET /market/stops?market=ao&lat=-8.8147&lng=13.2302

→ deve retornar paragens de Luanda

GET /market/stops?market=br&lat=-23.5505&lng=-46.6333

→ deve retornar paragens de São Paulo

3. supabase/seed.sql ← EXPANDIDO v2

Utilizadores em múltiplos mercados:

- 4 utilizadores Angola (Luanda)

- 2 utilizadores Moçambique (Maputo)

- 2 utilizadores Brasil (São Paulo)

Com market_code preenchido em cada registo

Paragens de cada cidade já incluídas no Prompt 2

4. docs/SETUP.md ← EXPANDIDO v2

Nova secção "Configuração de SMS por mercado":

- AfricasTalking: criar conta em africastalking.com,

activar Sandbox para testes, obter API key

- Twilio: criar conta em twilio.com, verificar número,

obter Account SID e Auth Token

- Termii: criar conta em termii.com,

obter API key para Nigéria

Nova secção "Testar múltiplos mercados em dev":

await setMarket("br") → simula utilizador Brasil

await setMarket("ng") → simula utilizador Nigéria

5. docs/API.md — igual v1 + documentar:

GET /market/detect, GET /market/stops

6. Checklist de lançamento v2:

[ ] Auth OTP funcional com +244 (Angola)

[ ] Auth OTP funcional com +55 (Brasil)

[ ] t("request_ride") retorna "Pedir Boleia" para AO

[ ] t("request_ride") retorna "Pedir Carona" para BR

[ ] t("request_ride") retorna "Request a Lift" para NG

[ ] nearestStop() retorna paragem de Luanda para coords AO

[ ] SOS mostra "113" para AO, "190" para BR, "112" para PT

[ ] hasFeature("inAppPayments") false para AO, true para BR

[ ] hasFeature("gdprConsent") false para AO, true para PT

[ ] Mudar mercado nas Definições actualiza UI imediatamente